Приложение № 4

к соглашению от « 25 »\_января\_\_\_2023г. № 2023/ппми-5

**Отчет**

**по мониторингу исполнения муниципального контракта\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования Радченское сельское поселение Богучарского муниципального района Воронежской области | по ОКТМО |  |
| Наименование направления расходов «Отбор и реализация проектов по поддержке местных инициатив» | по БК | 78530 |

**Срок начала работ** (*в соответствии с заключенным муниципальным контрактом*) «\_\_10\_\_»\_\_\_\_мая\_\_\_\_2023г.

**Дата окончания работ** (*в соответствии с заключенным муниципальным контрактом*) «\_31\_»\_\_\_августа \_\_2023г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ *(указываются все позиции графика производства (выполнения) работ согласно приложения к заключенному муниципальному контракту)* | Сроки выполнения работ*(указывается количество дней согласно графика производства (выполнения) работ)* | Отчет о выполнении *(указывается дата начала работ,**работы выполняются / не выполняются,**работы выполнены частично с указанием процента исполнения,**работы выполнены полностью)* | Примечание *(при наличии отклонений от графика производства (выполнения)работ, указываются причины отклонений,* *проводится или нет претензионная работа, указываются реквизиты выставленной претензии)* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | Заключен контракт с подрядчиком выполнения работ от 25.01. 2023 | 30 дней | выполнено, 100% | сроки соблюдены |
| 2 | Проводится очистка территории кладбища | 30 дней | выполнено, 100% | сроки соблюдены |
| 3 | Изготовление секций ограждения | 30 дней  | выполнено, 100% | сроки соблюдены |
| 4 | Покраска секций ограждения | 30 дней | выполнено, 100% | сроки соблюдены |
| 5 | Снятие старого ограждения  | 20 дней | выполнено, 100% | сроки соблюдены |
| 6 | Установка нового ограждения | 30 дней | выполнено, 100% | сроки соблюдены |

Руководитель\_\_\_\_Глава Радченского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Рыбянцев\_\_

*(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)*

Исполнитель\_\_\_ Ведущий специалист администрации Радченского сельского поселения Н.П. Олейникова

*тел.* 8 -47366- 57371

 «\_23\_» \_августа 2023 г.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\*) Отчет предоставляется в электронном виде на адрес электронной почты по согласованию